**进度安排**

**阶段一：**

时间：2016.11.1-2016.11.5

任务：系统分析设计

产物：系统设计文档

阶段任务：

1. 需求分析
2. 系统设计
3. 原型设计
4. 数据库设计
5. 系统基本环境配置

**阶段二：**

时间：2016.11.6-2016.11.25

任务：系统编码与实现

产物：系统代码

阶段任务（详情见附录1）：

1. 前端编码
2. 后台编码
3. 测试

**阶段三：**

时间：2016.11.26-2016.11.30

内容：课程实践论文

产物：论文

阶段任务：

1. 论文撰写
2. ppt设计
3. 测试与完善
4. 项目总结
5. 答辩相关事宜安排

附录1：

1. 前端
   1. 用户
      1. 发布自己的分享
      2. 查看单个分享详情
      3. 查看自己的分享详细资料（列表）
      4. 查看收藏的注册用户（列表）
      5. 查看收藏的分享（列表）
      6. 查看自己点赞、评论的分享（列表）
   2. 管理员
      1. 用户列表
      2. 用户详情
      3. 被禁止用户列表
   3. 其他
      1. 非注册用户可以查看分享的内容（列表）
      2. 搜索（列表）
      3. 列出点赞榜（列表）
      4. 列出最新发布的分享（列表）
2. 后台
   1. 用户
      1. 注册
      2. 登录验证
      3. 发布分享
      4. 点赞与取消点赞
      5. 评论与取消评论
      6. 回复评论与取消评论
      7. 查看自己的分享详细资料
      8. 收藏其他注册用户或其他注册用户的分享
      9. 查看收藏的注册用户或收藏的分享
      10. 查看自己点赞、评论的分享
      11. 屏蔽自己的分享
   2. 管理员
      1. 注册用户
      2. 禁止用户或重新允许一个注册用户进行分享活动
      3. 设计分享内容的屏蔽关键字，即分享的文字中包括给定关键字的不允许发布。
   3. 平台通用功能
      1. 非注册用户可以查看分享的内容。
      2. 可以通过字符串搜索，查看分享的内容。
      3. 列出点赞榜
      4. 列出最新发布的分享
3. 测试
   1. 在某个模块完成后，就可以进行测试，写好测试文档，直接分享到讨论组。